

**Администрация**

**муниципального образования**

**«Усть-Лужское сельское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.10.2016 г. № 272

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» от 28.03.2014 г. № 346, администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Усть-Лужское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Усть-Лужское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.П. Лимин

Приложение к постановлению администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

от 28.10.2016 г. № 272

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ЛУЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | «Благоустройство территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; * Устав МО «Усть-Лужское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области; * Правила благоустройства территорий муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 28.03.2014 г. № 346. |
| Срок реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:   * совершенствование системы комплексного благоустройства; * создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; * обеспечение жизненно-важных и социально-экономических интересов населения.   Задачи Программы:   * повышение общего уровня благоустройства поселения; * организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; * привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; * поддержание и развитие системы уличного освещения; * оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении; * совершенствование эстетического вида, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Усть-Лужское сельское поселение». |
| Объем финансирования Программы | Общая сумма на календарный год планируемых затрат уточняется бюджетом МО «Усть-Лужское сельское поселение».  Объем финансирования муниципальной программы составляет: **11 991,8** тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – **3 759,8** тыс. рублей,  2018 год – **4 011,7** тыс. рублей,  2019 год – **4 220,3** тыс. рублей.  Источником финансирования являются средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение».  В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (оценка эффективности проведения мероприятий) | * улучшение состояния территорий населенных пунктов поселения; * улучшение экологической обстановки на территории поселения; * создание комфортной среды для проживания жителей поселения. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| Стоимость разработки Программы | Не имеет финансовых затрат |
| Представитель заказчика Программы | Глава администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области П.П. Лимин |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |

**1. Содержание основных проблем в указанной сфере и обоснование решения их программными методами**

Муниципальная Программа по благоустройству населенных пунктов, расположенных на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 28.03.2014 г. № 346.

С 2005 года администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение» решает вопросы благоустройства. В поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Опыт работы показал необходимость разработки муниципальной программы благоустройства на 2017 – 2019 годы, что является логическим продолжением выполненных работ и отражает в себе основные направления благоустройства до 2019 года.

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством, жителей поселения и организаций, расположенных на территории поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Проблемы благоустройства поселения в целом и отдельных населенных пунктов не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, будет осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки реализации муниципальной программы**

Для определения приоритетных направлений и проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в благоустройстве поселения. По результатам исследования, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Поселение включает в себя 12 населенных пунктов: центральную усадьбу поселения – пос.Усть-Луга, где сосредоточена вся основная инфраструктура поселения, и кроме нее 2 поселок и 9 деревень. В настоящее время население Усть-Лужского сельского поселения составляет 3 020 человек, подавляющее большинство населения проживает в пос.Усть-Луга и пос.Преображенка, в других населенных пунктах в осенне-зимний период проживает от 1 до 20 человек. С наступлением дачного сезона население увеличивается втрое.

***Дорожное хозяйство***

В настоящее время в поселении протяженность дорог местного значения в границах населенных пунктов составляет 47,8 км. Из них дорог с твердым покрытием 24,8 км, из них с усовершенствованным – 2,2 км.

По предварительным подсчетам, значительная часть дорог поселения нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

***Наружное освещение, иллюминация***

Территория поселения не достаточно оснащена сетью наружного освещения.

Сеть наружного освещения поселения включает в себя 402 светильника, которые обслуживает ООО «Монтажэнергия».

Ежегодная работа по улучшению сети уличного освещения заключается в следующих мероприятиях: производится ремонт старых светильников или замена на новые, устанавливаются дополнительные светильники у вновь введенных в эксплуатацию жилых домов.

В последние годы была налажена система освещения в деревнях поселения, установлены приборы учета на данных светильниках, контроль за которыми ведется старостами населенных пунктов. Заменены реле времени на электрических подстанциях в д.Кирьямо и д.Тисколово.

Таким образом, работа заключается в поддержании в актуальном состоянии имеющегося освещения, и устройстве дополнительного на улицах населенных пунктов муниципального образования.

***Муниципальное жильё***

Жилищный фонд поселения содержит как индивидуальные жилые дома, так и многоквартирные. Всего в поселении порядка 1 192 индивидуальных домов и 33 многоквартирных – общей площадью 59,7 тыс. кв.м.

Муниципальный жилой фонд составляет 65 жилых помещений, общей площадью 2,982 тыс. кв.м. в многоквартирных домах. Муниципальный жилой фонд находится в непосредственном управлении квартиросъемщиков и управлении управляющей компанией.

3 многоквартирных дома признаны аварийными. Усть-Лужское сельское поселение вошло в программу Переселения из аварийного жилищного фонда.

Нового муниципального жилья в поселении не строится с 1991 года, по этой причине проблем в жилом фонде достаточно много. Средства, которые выделяются по нормативу расходных потребностей, недостаточны.

В 2011 году произведен капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов № 48 в квартале Краколье и №№ 14а и 37 в квартале Ленрыба пос.Усть-Луга, в 2012 году – капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов №№ 47, 16а в квартале Ленрыба пос.Усть-Луга.

В 2016 году за счет внебюджетных средств был произведен капитальный ремонт кровли многоквартирных жилых домов №№ 5 и 18а в квартале Ленрыба пос.Усть-Луга.

***Водоснабжение и водоотведение***

Водоснабжение в Усть-Лужском сельском поселении организовано от центрального водопровода в пос.Усть-Луга и частными колодцами.

В пос.Усть-Луга организован центральный водопровод, к которому подключено 234 дома, школа, детский сад, больница, баня, прачечная, Дом культуры, магазины, офисы и прочие объекты социального значения, имеются так же колодцы индивидуального пользования.

Протяженность водопроводной сети в пос.Усть-Луга составляет 10,381 км, требующей замены по причине предельного износа материала труб – 3,47 км.

Система центрального водоснабжения недостаточно протяженна, имеются дома еще не присоединенные к данной системе, так как достаточно удалены от ветки водопровода. Водопроводные сети находятся в ветхом состоянии.

Мероприятия по благоустройству водоснабжения в поселении включают в себя: капитальный ремонт существующей системы центрального водоснабжения пос.Усть-Луга, санитарно-эпидемиологические мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой населения.

Ежегодно проводятся мероприятия по аварийному и капитальному ремонту сетей водопровода. В 2015 году был проведен капитальный ремонт водопровода из стальной трубы ДУ=100 мм на пос.Преображенка в кв.Остров пос.Усть-Луга, в результате которого было заменено около 800 м труб.

Центральное водоотведение осуществляется от 33 многоквартирных домов, Дома культуры, школы, детского сада, больницы, бани, прачечной и других объектов социального значения. Существующие очистные сооружения ЗАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» предельно изношены и нуждаются в капитальном ремонте. Стоящиеся канализационные очистные сооружения (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2 500 м3/сут в настоящее время еще не введены в эксплуатацию.

Помимо центрального водоотведения используются септики.

***Внешнее благоустройство, санитарные и природоохранные мероприятия***

Благоустройство зон отдыха включает в себя озеленение, возведение, ремонт и эксплуатацию детских игровых площадок, мест отдыха населения, территории памятников в пос.Усть-Луга и других населенных пунктах поселения.

Так же необходимо ежегодное проведение мероприятий по уборке поросли, аварийных и старых деревьев по населенным пунктам поселения.

В поселении обустроены контейнерные площадки для сбора мусора от населения, которые так же нуждаются в ремонте, необходимо приобретение дополнительных контейнеров.

Благоустройство территории поселения осуществляет администрация муниципального образования.

В предыдущие годы средства были направлены на оборудование детских игровых площадок в пос.Усть-Луга, д.Межники и д.Выбье, устройство ограждения детской игровой площадки, обустройство территории Братского захоронения советских воинов 1941-1944 г.г. (братской могилы) в квартале Краколье пос.Усть-Луга, обустройство контейнерных площадок для сбора мусора, а так же на оплату труда рабочего по уборке мусора на территории квартала Ленрыба пос.Усть-Луга, скашивание травы на территории поселения.

Многие мероприятия по благоустройству территории поселения являются ежегодными, требуют постоянного финансирования, например, скашивание травы на территории поселения, уборка мусора и другие, поэтому необходимо продолжать комплексное поддержание данных сфер деятельности поселения.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

* в рамках мероприятия по совершенствованию дорожной сети поселения предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние дорожной сети поселения;
* мероприятия, направленные на поддержание системы освещения сельского поселения заключаются в поддержании в актуальном состоянии имеющегося освещения, и устройстве дополнительного с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов;
* мероприятия по ремонту муниципального жилфонда поселения включают в себя капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда согласно проектно-сметной документации;
* мероприятия по благоустройству системы водоснабжения и водоотведения поселения включают в себя комплекс мер по обеспечению ремонта и обустройства системы водоснабжения, колодцев поселения;
* внешнее благоустройство, санитарные и природоохранные мероприятия предусматривают устройство мест отдыха, уборку мусора, содержание купели, окашивание улиц.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 2 Программы благоустройства поселения, осуществляется за счет бюджета поселения, бюджетов высших уровней, а так же средств инвесторов. Объемы финансирования за счет средств областного бюджета, бюджета поселения и прочих источников подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год. Ресурсное обеспечение Программы указано в приложении №1.

**5. Ожидаемые результаты реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение».

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

* процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;
* процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
* процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;
* уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
* совершенствование эстетического состояния территории поселения

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы**

Выполнение муниципальной Программы предполагается осуществить Администрацией сельского поселения во взаимодействии с учреждениями, расположенными на территории поселения.

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в разных направлениях работ по благоустройству населенных пунктов поселения.

Мероприятия по совершенствованию системы комплексного благоустройства муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» повышают общий уровень благоустройства, совершенствуют эстетический вид, повышают уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Приложение №1

**Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | 2017  (тыс.руб.) | 2018  (тыс.руб.) | 2019  (тыс.руб.) |
| 1. | Уличное освещение:   * оплата уличного освещения в осенне-зимний период; * техническое обслуживание светильников уличного освещения | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 1 750,0  300,0 | 1 842,75  315,9 | 1 938,573  332,327 |
| 2. | Система водоснабжения и водоотведения:   * капитальный ремонт водопровода в кв.Ленрыба пос.Усть-Луга; * капитальный ремонт водопровода кв.Судоверфь пос.Усть-Луга; * капитальный ремонт аварийного участка магистрального водопровода в кв.Остров пос.Усть-Луга. | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 142,0  300,0  167,0 | 149,526  315,9  175,851 | 157,301  332,327  184,995 |
| 3. | Уборка мусора:   * уборка несанкционированных свалок; * ежедневная уборка мусора на территории квартала Ленрыба пос.Усть-Луга; * расчистка тротуаров от снега в зимний период; * скашивание травы. | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 150,0  198,276  30,504  50,0 | 157,95  208,785  32,121  52,65 | 166,163  219,642  33,791  55,388 |
| 4. | Составление и экспертиза сметной документации | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 100,0 | 105,3 | 110,775 |
| 5. | Содержание мест захоронения | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 150,0 | 157,95 | 166,163 |
| 6. | Монтаж / демонтаж ёлки, снятие флажков, установка баннеров | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 35,0 | 36,855 | 38,772 |
| 7. | Поощрение победителей ежегодного конкурса по благоустройству территории | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 25,0 | 26,325 | 27,694 |
| 8. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 212,021 | 223,258 | 234,867 |
| 9. | Охранные услуги (физическая охрана) строящихся КОС | бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 200,0 | 210,6 | 221,551 |