Приложение 9

к Соглашению № 28

от «26» \_\_\_07\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

РЕЕСТР

наличия непредвиденных обстоятельств в ходе реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» по этапу 2019-2020 г.

по состоянию на «01» октября 2020 года

Наименование муниципального образования:

МО «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расселяемый многоквартирный дом | | | | | Основания, по которым жители не переселены | Дата начала непредвиденного обстоятельства | Подтверждение основания непереселения | | Статус непредвиденного обстоятельства | Способы переселения (типы контракта) | Дом, в котором приобретаются/строятся жилые помещения | | | | стоимость переселения | | | | |
| адрес | номер жилого помещения (квартиры) | расселяемое помещение | | | наименование документа | дата документа | адреса, номера помещений | заселяемые помещения | | | всего | в т.ч. средства Фонда | из них находится на счете | | |
| общая площадь | количество комнат | число жителей | количество предоставляемых помещений | общая площадь | количество комнат | Фонда | бюджета субъекта | бюджета муниципального образования |
| кв.м | ед. | чел. | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Кв.Ленрыба, д.15-1 | 1 | 40,6 | 2 | 2 | Отказ | 28.01.2020 | Заявления | 28.01.2020-04.02.2020 | Документы в суде (жители согласились переехать, оформляются документы) | Договор мены | кв.Судоверфь 47-27 | 1 | 46,8 | 2 | 1968780,00 | 1144332,34 | - | - | - |
| 2 | Кв.Ленрыба, д.39-4 | 4 | 36,3 | 2 | 3 | Отказ | 07.2020 | Заявления | Не пишут ничего | Документы в суде | Договор соц.найма | кв.Судоверфь 47-21 | 1 | 46,7 | 2 | 1968780,00 | 1025325,45 | - | - | - |
| 3 | Кв.Ленрыба, д.39-6 | 6 | 39,5 | 2 | 2 | Отказ | 06.2020 | Заявления | 17.06.2020 | Документы в суде | Договор мены | кв.Судоверфь 47-45 | 1 | 46,6 | 2 | 1968780,00 | 1118106,50 | - | - | - |
| 4 | Кв.Ленрыба, д.39-8 | 8 | 34,5 | 2 | 6 | Отказ | 07.2020 | Заявления | 08.07.2020 | Докменты в суде | Договор соц.найма | кв.Судоверфь 47-23 | 1 | 48,5 | 2 | 1968780,00 | 938316,49 | - | - | - |
| 5 | Кв.Ленрыба, д.39-7 | 7 | 38,5 | 2 | 3 | Не согласны с оценочной стоимостью (от 29.09.2020г.) | 07.2020 | Есть заявления, на данный момент готовится дело в суд |  | Подготовка документов для суда | ВЫКУП или Договор мены (не определено) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава администрации

муниципального образования

«Усть-Лужское сельское поселение» П.И. Казарян