Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»

За 9 месяцев 2017год

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь - март 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2017год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 620 | 178,9 | 178,9 | 28,8 | БА предусмотрены на содержание дорог, в том числе на расчистку дорог от снега. |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 620 | 178,9 | 178,9 | 28,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 2371,5 | 1524,2 | 1524,2 | 64,5 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Повышение безопасности движения Подпрограмма 3 | Итого | 100 |  |  |  | Заключен договор на разработку правил ППЗ. |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 100 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 4 | Итого | 3057,6 |  |  |  | Капитальный ремонт дороги в пос. Усть-Луга выполнен, оплата прошла в начале октября. |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 2070,9 |  |  |  |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 986,7 | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Глава администрации                                                                                Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2017 год»

За 9 месяцев 2017год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 4142,4 | 986,7 | 1529,2 | 0 | Ремонт асфальтового покрытия по адресу: Ленинградская область. Кингисеппский р-он, п.Усть-Луга, квартал, на участке от региональной автодороги «подъезд пос. Усть-Луга» до Усть-Лужской участковой больницы | м2 | - | 1961 | - |
|  |  |  |  |  |  | Работы по устройству асфальта на участке от региональной дороги до жилого дома №17 | м/п | 1061 | 1061 | 1061 |
|  |  |  |  |  |  | Работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользованияот дома №53 до угла дома №43 | м2 | 612 | 612 | 612 |
| 2 | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; | 920,0 | 0 | 178,9 | 0 | Расчистка дорог от снега, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия (гредирование); исправление профиля дорожного полотна с подсыпкой щебнем | км | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| 3 | Повышение эффективности и безопасности дорожного движения | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории муниципального образования (квартал Остров) | шт |  | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение комплексов освещения пешеходного перехода | шт |  | 2 |  |