ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.07.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2020 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Проведение работ по очистке и обустройству пожарных водоемов в деревнях: Выбье, Липово, Тисколово, Конново, Кирьямово, Межники, Лужицы и пос.Преображенка. | 1 | 1 | 803650,00 | 763400,00 | 40250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803650,00 |
| Итого | х | х | 803650,00 | 763400,00 | 40250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803650,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации поселения: _________________ П.И. Казарян |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа: _________________ Ю.Н. Курепина |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Л.Ф. Сулейманова |  |  |  |  |  |  |
| 881375 61-663 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2020 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | исполнено |
| 1.1. | Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом | 3 квартал 2020 года | Подрядная организация | Проведение работ по очистке и обустройству пожарных водоемов в деревнях: Выбье, Липово, Тисколово, Конново, Кирьямово, Межники, Лужицы и пос.Преображенка. | Не исполнено |
| 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки предусмотренные контрактом |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август 2020 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой исполнены |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2020г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

____________________/Казарян П.И./

МП