Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2021-2023 год»

За 1 полугодие 2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 20 21 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание дорог общего пользования местного значения Подпрограмма 1 | Итого | 1180,0 | 1125,8 | 913,1 | 95,4% |  |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 1180,0 | 1125,8 | 913,1 | 95,4% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - |  | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 2 | Итого | 5541,3 | 53,5 | - | 0,97% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 1514,6 | 53,5 | - | 0,97% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Безопасность дорожного движения Подпрограмма3 | Итого | 0 | - | - | 0% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 0 | - | - | 0% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | - | - |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 4 | Итого | 1844,3 |  |  | 0% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 0 |  |  | 0% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1641,6 |  |  | 0% |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»                                                                                                                      Казарян П.И.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2021-2023 год»

За 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 7 385,6 | 1641,6 | 0 |  | Ремонт участка дороги в квартале Ленрыба пос. Усть-Луга, Кингисеппского района, Ленинградской области | 1000м2 | 0,306 | 0,306 |  |
| 2 | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; | 1180,0 | 0 | 1125,8 | 0 | Расчистка дорог от снега, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия (гредирование); исправление профиля дорожного полотна с подсыпкой щебнем | км | 50,2 | 50,2 |  |

Глава администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»                                                                                                                Казарян П.И.