Отчет о выполнении муниципальной программы Усть-Лужского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 год»

За 9 месяцев 2018 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 20 18 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2018год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание дорог общего пользования местного значения Подпрограмма 1 | Итого | 620 | 222,5 | 222,5 | 35,9% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 620 | 222,5 | 222,5 | 35,9% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 2 | Итого | 979,6 | 197,2 | 197,2 | 20,1% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 979,6 | 197,2 | 197,2 | 20,1% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 4 | Итого | 1 630,7 |  |  | 0% | Использовано в пределах фактической потребности отчетного периода |
|  | Средства бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» | 644,3 |  |  | 0% |  |
|  | Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 986,4 |  |  | 0% |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Глава администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»                                                                                                    Лимин П.П.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2018-2020 год»

За 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники | Бюджет Усть-Лужского сельског поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог | 1 630,7 | 986,4 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия внутрипоселковой дороги вдоль дома №18а и дома №14а поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области | м2 | 1006 | 1006 |  |
| 2 | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; | 1599,6 | 0 | 419,7 | 0 | Расчистка дорог от снега, устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия (гредирование); исправление профиля дорожного полотна с подсыпкой щебнем | км | 47,8 | 47,8 |  |