Приложение № 4

к Соглашению

от «24» Июня 2021 г. № 232

ОТЧЕТ

о достижении показателей результатов
использования Субсидии

по состоянию на 01 января 2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование бюджета муниципального образования | Бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
|  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Ленинградской области» |  |
|  |  |  |
| Периодичность: | Год |  |
| №п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | НаименованиерезультатовиспользованияСубсидии | Единицаизмерения | Значение результатов использования Субсидии | Причинаотклонения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в экплуатацию автомобильных дорог | км | 0,306 | 0,2753 | Протяженность меньше, в связи с увеличением ширины дороги. |

|  |
| --- |
| Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| (Муниципальное образование) |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.И. Казарян

 (подпись)

 МП