Приложение № 4

к Соглашению

от «13» Марта 2020 г. № 703

ОТЧЕТ

о достижении показателей результатов  
использования Субсидии

по состоянию на 01 января 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | | | | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Наименование бюджета муниципального образования | | | | Бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | | | | комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Развитие транспортной системы Ленинградской области» | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| Периодичность: | | | | Год | | |  | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование  результатов  использования  Субсидии | | Единица  измерения | Значение результатов использования Субсидии | | | Причина  отклонения | |
| плановое | | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в экплуатацию автомобильных дорог | | км | 0,139 | | 0,221 | Протяженность больше, в связи с уменьшением ширины дороги.  Соглашение о расторжении муниципального контракта от 30.12.2020г. | |

|  |
| --- |
| Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
| (Муниципальное образование) |

Заместитель главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Будуштяну

(подпись)

МП