Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий»

государственной программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

по состоянию на 01 июля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | заключены договоры на приобретение и установку информационного стенда в д.Кирьямо с ООО «ЭКСПЕСС ППК»; установку контейнерной площадки для сбора ТБО в д.Лужицы с ООО «Октан»; приобретение детской игровой площадки в д.Липово с ООО «РУСМАФ»; разрабатывается СД на ремонт внутрипоселковой дороги в д.Конново и расчистку дренажных канав в д.Гакково и пос.Преображенка – проведение конкурсов перенесено на III кв.2017г. |
| 1.2. | Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | установка контейнерной площадки для сбора ТБО; приобретение и установка дополнительного информационного стенда; расчистка дренажных канав населенных пунктах; приобретение детской игровой площадки; ремонт внутрипоселковой дороги. | --- |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | в сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | --- |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 2.1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» |  | --- |
| 2.2. | Приемка и оплата выполненных работ | в сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2.3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |  |
| 2.4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

______________________/П.П. Лимин/

МП