Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

по Соглашению

от «15» февраля 2017 года № 42/93

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 31 декабря 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Заключение муниципального контракта | исполнено (заключены контракты на приобретение детского игрового оборудования в кв.Ленрыба и кв.Судоверфь с ООО «РУСМАФ»; устройство мягкого резинового покрытия в кв.Ленрыба с ООО «ЕвроПес», приобретение детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (урны) для детской игровой площадки перед домом №16А в квартале Ленрыба с ИП Рубан Г.Н. и ООО «Аргус» |
| 1.2. | Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | исполнение завершено в сроки, предусмотренные контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | в сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | работы приняты в сроки, предусмотренные контрактом |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| 2.1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» |  | --- |
| 2.2. | Приемка и оплата выполненных работ | в сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнение в сроки, предусмотренные контрактом |
| 2.3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлены отчеты на 01.04.2017 г., 01.07.2017 г., 01.10.2017 г. |
| 2.4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» | наиболее эффективное использование бюджетных средств | корректировка производилась в связи с перераспределением средств между мероприятиями в рамках муниципальной программы, а также в связи с увеличением процента софинансирования местного бюджета |

Глава администрации поселения

____________________/П.П. Лимин/