**ОТЧЕТ (годовой)**

**Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Утверждено****средств (рублей)** | **Поступило средств (рублей) из:** | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники****\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **обл. бюджета** | **мест. бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено****работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |  | **17** | **18** |
| *1.Установка ограждений детской площадки перед домом №16а квартале Ленрыба* | *286 080,12* | *39 786,68* | *1 200,00**,* | *286 080,12* | *39 786,68* | *1 200,00**,* | *286 080,12* | *39 786,68* | *1 200,00**,* | ***0*** | *ООО "ЦИНИНС" ООО "Сделай Сам"* | *№ 20160323 от 02.06.2016 года №0145300016416000003-0245320-01 от 21.09.2016 года* |  *Работы по проверке на соответствие требованиям действующего законодательства и нормативным документам сметной документации на устройство ограждения детской игровой площадки. Устройство ограждения детской игровой площадки, расположенной по адресу:188472,ЛО, пос.Усть-Луга, кв.Ленрыба, около дома №16а; Предоставление трактора, вывоз спиленных деревьев.* | ***8 000,00 рублей; 317 866 ,80 рублей*** | ***8 000,00 рублей; 317 866 ,80 рублей; 1 200 ,00 рублей*** | *Акт выполненных работ № 000368 от 11.07.2016 года. Акт выполненных работ (КС-2) №1 от 31.10.2016 года. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 31.10.2016 года; акт б/н от 30.10.2016г.* | ***100%*** |
| *1.1. Приобретение детского игрового комплекса 1.2. Малых архитектурных форм (лавок бетонных)* | *131 701,88* | *14 168,09* |  | *131 701,88* | *14 168,09* |  | *131 701,88* | *14 168,09* |  | ***0*** | *ООО "РУСМАФ"* | *Договор купли -продаж № б/н от 09.12.20 16 года; Договор купли - продаж № б/н от 09.12.2016 года;* | *Приобретение игрового Комплекса Верхолаз ДИК 1,23; приобретение лавок бетонных со спинками МФ 1.14-1* | ***99 800,00 рублей; 46 069,88 рублей*** | ***99 800,00 рублей; 46 069,88 рублей*** | *Товарная накладная № 129/4 от 31.12.2016 года; Товарная накладная №129/3 от 31.12.2016 года* | ***100%*** |
| *2. Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, согласно санитарным нормам у домов №№ 15,27,32* | *153 018* | *25052,41* |  | *153 018* | *25052,41* |  | *153 018* | *25052,41* |  | ***0*** | *ООО "ЦИНИНС»;* *ООО "СБТС»*  | *№ 20160307 от 24.05.2016 года;**№0145300016416000002-0245320-01 от 22.07.2016 года* | *Работы по проверке на соответствие требованиям действующего законодательства и нормативным документам сметной документации на устройство 3-х площадок для бытового мусора. Работы по устройству 3-х площадок для бытового мусора.* | ***8 050 рублей; 170 020,41 рублей*** | ***8 050 рублей; 170 020,41 рублей*** | *Акт №000327 от 17.06.2016 года; Акт выполненных работ (КС-2) №1 от 26.08.2016 года; Справка о стоимости выполненных работ и затрат(КС-3) №1 от 26.08.2016 года.* | ***100%*** |
| *3.Благоустройтво проездов у 2-этажных домов №№ 37-53 квартала Ленрыба пос.Усть-Луга* | *570 800,00* | *450000,00* | *15 000,00* | *570 800,00* | *67871,00* | *15 000,00* | *570 800,00* | *67871,00* | *15 000,00* | ***0*** | *ООО "ЦИНИНС»;* *ООО "Эстетик-Строй"* | *№20160457 от 07.09.2016 года; №0145300016416000006-0245320-01 от 18.11.2016 года* | *Работы по проверке на соответствие требованиям действующего законодательства и нормативным документам сметной документации на устройство внутриквартальной дороги. Работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования. Произведена посадка зеленных насаждений, сбор мусора.* | ***9 100,00 рублей ; 961 672,73 рубля*** | ***9 100,00 рублей ; 629 571,00 рублей; 15 000 рублей 00 копеек*** | *Акт №000537 от 07.10.2016 года; Акт выполненных работ (КС-2) №1 от 30.11.2016 года; Справка о стоимости выполненных работ и затрат(КС-3) №1 от 30.11.2016 года., акт б/н от 28.11.2016 года* | ***100%*** |
| *ИТОГО* | *1 141 600-00* | *529 007-18* | *16 200-00* | *1 141 600-00* | *529 007-18* | *16 200-00* | *1 141 600-00* | *529 007-18* | *16 200-00* |  |  |  |  |  | *1 620 579-82* | *1 304 678-09* |  |

|  |
| --- |
| **\* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы**  |
| Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.П.ЛиминГлавный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н.Курепина | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Бурак |  |
| Исполнитель Ю.Н.Курепина 8 (813) 75 61 -435 | 30 декабря 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |