ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемаяв целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» в рамках муниципальной программы «Развитие территории пос. Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области на 2018 год»

по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019г. (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Внебюджетные источники | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Внебюджетные источники | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования S=917 м2 от дома №43, до примыкания к региональной дороге «Подъезд к поселку Усть-Луга», с подходами к двум подъездам дома №41 | 917 м2 | 917 м2 | 1 348 301,19 | 952 280,00 | 381 021,19 | 15000,00 | 1 348 301,19 | 952 280,00 | 381 021,19 | 15000,00 | 952280,00 | 952 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Приобретение и установка детского игрового оборудования в квартале Ленрыба | 1 шт. | 1 шт. | 22000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Приобретение и установка спортивного оборудования в квартале Ленрыба | 3 шт. | 3 шт. | 100892,00 | 91 720,00 | 9 172,00 | 0,00 | 99172,00 | 90000,00 | 9172,00 | 0,00 | 99172,00 | 90000,00 | 9172,00 | 0,00 | 1720,00 |
| Итого | X | X | 1471193,19 | 1064000,00 | 392 193,19 | 15000,00 | 1469473,19 | 1062280,00 | 392193,19 | 15000,00 | 1073452,00 | 1062280,00 | 11172,00 | 0,00 | 1720,00 |

| Глава администрации поселения: _________ П.П. Лимин Руководитель финансового органа: _________ Ю.Н. Курепина Исполнитель: М.А. Болотина 881375 61-259 |  |
| --- | --- |