ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемаяв целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» в рамках муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского района Ленинградской области на 2018 год»

по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019г. (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт автомобильной дороги в дер. Липово от д. 2 до д. 64 | 1007 м. | 1007 м. | 1325292,11 | 1 060 300,00 | 264992,11,00 | 1325292,11 | 1060300,00 | 264992,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | X | X | 1325292,11 | 1 060 300,00 | 264992,11,00 | 1325292,11 | 1 060 300,00 | 264992,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Глава администрации поселения: _________ П.П. Лимин Руководитель финансового органа: _________ Ю.Н. Курепина Исполнитель: М.А. Болотина 881375 61-259 |  |
| --- | --- |